АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 17.10.2014 | № | 18 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2015 - 2017 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе и бюджетном устройстве в поселении Московский, Уставом поселения Московский, администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2015 - 2017 годы».

2. Представить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2015 ‒ 2017 годы» в Совет депутатов поселения Московский.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения Московский.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мутовкина А.Н.

Глава администрации 	Д.А. Андрецова

Утверждена

постановлением администрации

поселения Московский

от 17.10.2014 № 18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ НА ПЕРИОД 2015 ‒ 2017 ГОДЫ»

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселения Московский на период 2015 ‒ 2017 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Закон города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» |
| Дата утверждения Программы | Постановление администрации поселения Московский от 17.10.2014 № 18 |
| Заказчик Программы | Администрация поселения Московский |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации поселения Московский |
| Исполнители Программы | Администрация поселения Московский |
| Основные цели Программы | Определение на 2015 ‒ 2017 годы следующих приоритетов развития жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселения Московский: - обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами; - предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса; - создание благоприятных и безопасных условий для проживания населения; - улучшение эстетического облика и экологической обстановки поселения; - поддержание территории поселения в надлежащем санитарном состоянии; - повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения. |
| Основные задачи Программы | Основные задачи: - Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры. - Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям. - Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса. - Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. - Строительство объектов жилищно-коммунального комплекса. - Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса. - Содержание муниципальных объектов жилищно-коммунального комплекса. |
| Сроки реализации Программы | Период реализации программы: 2015 ‒ 2017 годы. |
| Перечень основных подпрограмм | Перечень основных подпрограмм: - Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения. - Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2015 ‒ 2017 годах: всего – 1 277 180,91 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 1 271 491,46 тыс. руб.; планируемое привлечение средств из: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; бюджета города Москвы – 5 542,45 тыс. руб.; внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб. В 2015 году – 565 233,83 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 559 544,38тыс. руб.; планируемое привлечение средств из: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; бюджета города Москвы – 5542,45 тыс. руб.; внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб. В 2016 году – 340 958,85 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 340 958,85 тыс. руб.; планируемое привлечение средств из: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; бюджета города Москвы – 0,00 тыс. руб.; внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб. В 2017 году – 370 988,23 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 370 988,23 тыс. руб.; планируемое привлечение средств из: федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.; бюджета города Москвы – 0,00 тыс. руб.; внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб. |
| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации программы | - Модернизация, реконструкция и развитие систем теплоснабжения и теплопотребления. - Капитальный ремонт и модернизация сетей теплоснабжения, расположенных на территории поселения Московский. - Проведение работ по передаче в собственность города Москвы бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности сетей теплоснабжения. - Модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения. - Капитальный ремонт и модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории поселения Московский. - Проведение работ по передаче в собственность города Москвы бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности объектов водоснабжения и водоотведения. - Проведение работ по передаче в собственность города Москвы бесхозяйных и находящихся в муниципальной собственности сетей ливневой канализации. - Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства. - Проведение работ по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов благоустройства. - Содержание объектов благоустройства. - Дальнейшая паспортизация объектов благоустройства поселения. - Проведение топографо-геодезических работ и составление топографического плана населенных пунктов с нанесением коммуникаций и линий регулирования застройки (геоподоснова). - Модернизация объектов благоустройства. - Определение мест массового отдыха населения на основе документов территориального планирования. - Обустройство мест массового отдыха. - Реконструкция площади ДК «Московский». - Благоустройство территории. - Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда. - Замена и обслуживание внутридомового газового оборудования в муниципальном жилом фонде; - Ремонт кровель жилых домов. - Герметизация швов, покраска фасадов и балконов многоквартирных жилых домов. - Разработка схем теплоснабжения поселения Московский. - Разработка схем водоснабжения и водоотведения поселения Московский. - Ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности. - Установка приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде поселения Московский. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется главой администрации поселения Московский |

- Основное содержание

Основные направления развития жилищно-коммунального комплекса поселения Московский

- Модернизация, реконструкция и развитие объектов теплоснабжения и теплопотребления» поселения Московский на период 2015 ‒ 2017 годы (далее программа)

  - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетов жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время источниками теплоснабжения в поселении Московский являются:

- котельная микрорайона 1 г. Московский мощностью 48 Гкал/час;

- котельная ФГУП «Предприятие по производству бактериальных и вирусных препаратов» Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН – 15 Гкал/час;

- котельная микрорайона 3 г. Московский мощностью 58 Гкал/час;

- котельная микрорайона «Град Московский» г. Московский мощностью 69,7 Гкал/час.

- котельная города-парка «Первый Московский» г. Московский мощностью 68,8 Гкал/час.

Все новые микрорайоны и жилые комплексы г. Московский энергонезависимы от существующей застройки 70-х годов прошлого века. Поэтому основной упор необходимо сделать на проведение работ по ремонту (при необходимости ‒ реконструкции) инженерных сетей, включая подземные коммуникации микрорайона 1 г. Московский и п. института полиомиелита.

В связи со значительным износом, необходимо провести реконструкцию ЦТП на территории микрорайона 1 г. Московский.

1.2	Срок реализации программы: 2015 ‒ 2017 годы

1.3	Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является переход к устойчивому функционированию и развитию ЖКХ поселения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

- повышение доли надежного оборудования в системе теплоснабжения поселения;

- повышение надежности работы тепловых систем поселения;

- разработка финансового инструментария по привлечению инвестиций для модернизации и реконструкции систем теплоснабжения.

  - Ресурсное обеспечение программы

В рамках программы предусматривается финансирование мер по модернизации объектов тепловой инфраструктуры за счет следующих источников:

- средства бюджета поселения Московский

- внебюджетные источники

Мероприятия программы и объемы финансирования программы приведены в соответствующем разделе в приложении №1.

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.

1.5	Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения

Координацию работ по реализации программы осуществляет глава администрации поселения Московский.

Реализация программы обеспечивается путем организации исполнения предусмотренных мероприятий.

Исполнители программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют администрацию поселения Московский. Администрация поселения Московский готовит сводный отчет о ходе выполнения программы.

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

  - Ожидаемые результаты реализации программы

    - Повышение эффективности, качества коммунального обслуживания, что приведет к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению затрат предприятий.

    - Снижение количества аварий в жилищно-коммунальном хозяйстве и времени на их устранение.

    - Решение проблемы дефицита тепловой энергии.

    - Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

    - Повышение надежности работы систем теплоснабжения и теплопотребления поселения.

    - Повышение уровня комфортности и безопасности условий проживания населения.

- Модернизация, реконструкция и развитие объектов водоснабжения и водоотведения поселения Московский на период 2015 ‒ 2017 годы (далее программа)

2.1	Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Водоснабжение:

- водоснабжение осуществляется централизованно в г.Московский, пос.Института Полиомиелита, дер.Румянцево, дер.Саларьево;

- в дер.Румянцево водопровод в стадии оформления в муниципальную собственность;

- в дер.Мешково, дер.Говорово и дер.Лапшинка водоснабжение осуществляется через артезианские скважины и колодцы.

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 28,6 км, в том числе нуждающейся в замене – 18,1 км.

В плане работ на 2015-2017 годы предусмотрены мероприятия по проведению капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения в деревне Саларьево с последующей передачей на баланс г. Москве.

Водоотведение:

Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 9,1 км., в том числе нуждающейся в замене – 4,6 км.

В районе п. института полиомиелита в 2009 году окончено строительство очистных сооружений мощностью 5 тыс. куб. м./сутки, в 2011 году объект введен в эксплуатацию.

В г. Московский, п. института полиомиелита и д. Картмазово водоотведение осуществляется централизованно, в остальных деревнях в границах поселения Московский канализация отсутствует, поэтому необходимо рассматривать вопрос об организации централизованного канализирования.

Для качественной эксплуатации и своевременного обслуживания систем ливневой канализации существует необходимость в передаче обозначенных сетей в собственность города Москвы.

Кроме того, необходимо предусмотреть проведение мероприятий по ремонту (реконструкции) систем водоотведения в д. Картмазово в связи с подтоплениями участков по ул. Киевская.

2.2	Срок реализации программы: 2015 ‒ 2017 годы.

2.3	Ресурсное обеспечение программы

В рамках программы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции и развитию объектов водоснабжения и водоотведения на территории поселения Московский:

- средства бюджета поселения Московский

- внебюджетные источники

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в соответствующем разделе в приложении №1.

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.

2.4	Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения

Координацию работ по реализации программы осуществляет глава администрации поселения Московский.

Реализация программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют администрацию поселения Московский. Администрация поселения Московский готовит сводный отчет о ходе выполнения программы.

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

- Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства на территории поселения Московский на период 2015 ‒ 2017 годы (далее программа)

  - Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основной целью программы является повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы на городских территориях в условиях сложившейся застройки поселения.

Для достижения поставленных целей в подпрограмме рассматриваются направления для решения следующих основных задач инженерного обустройства дворовых территорий внутриквартальной жилой застройки:

Эксплуатация и содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды)

Для поддержания улично-дорожной сети города в состоянии, которое отвечает требованиям безопасности дорожного движения, необходимо расширение проезжей части дорог, качественный и своевременный ремонт покрытия, организация парковочных карманов и придомовых плоскостных парковок.

Характеристика улично-дорожной сети поселения по состоянию на 01.10.2015г.:

Пешеходные дорожки ‒ 28 410,00 кв. м

Дороги внутриквартальные – 113 626,00 кв. м

Текущее содержание

В рамках работ по содержанию улично-дорожной сети осуществляются работы по летней и зимней уборке внутриквартальных дорог и проездов в соответствии с регламентом г. Москвы.

Механизированная уборка производится в целях поддержания чистоты и порядка дорожных покрытий. Летом выполняются работы, обеспечивающие максимальную чистоту. Зимой проводятся наиболее трудоемкие работы по предотвращению снежно-ледяных образований. Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать нормальное состояние внутриквартальных дорог и проездов без резкого снижения скорости движения транспорта.

Мероприятия в области улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды):

- содержание улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды) 
142,00 тыс. кв. м.

- устройство пешеходной дорожки и ограждения у д.27 мкр.1.

- устройство пешеходной дорожки от ост. «Город Московский» на Киевском шоссе до п. Ульяновского лесопарка.

- ремонт существующих объектов улично-дорожной сети (внутриквартальные дороги, проезды) в поселении Московский.

Комплексное благоустройство:

На 2015-2017 годы предусмотрено благоустройство территории микрорайона 3 
г. Московский, микрорайона «Град Московский» г. Московский, реконструкция площади перед ДК “Московский”.

Озеленение территории

В мероприятиях по озеленению территории поселения включены организация газонов и цветочных клумб, стрижка газонов, регулярный уход за зелеными насаждениями (лечение и подкорм деревьев, обрезка деревьев и кустарников, окос травы, полив клумб и т.д.).

Озеленение территории, в том числе содержание и ремонт зеленых насаждений производится на площади 175 тыс. кв.м.

Содержание, модернизация и ремонт отдельных элементов благоустройства

Для приведения детских и спортивных площадок, расположенных на территории поселения Московский, к современным стандартам безопасности, необходимо проведение мероприятий по организации и/или ремонту травмобезопасного резинового покрытия, укрепление МАФ.

Прочее благоустройство территории

В целях улучшения санитарного состояния поселения ежегодно возникает необходимость по отлову диких и безнадзорных животных, в том числе бродячих собак, кошек, которые представляют опасность для жителей поселения. Данные мероприятия необходимы к выполнению вследствие предотвращения возникновения вспышек эпидемий и инфекционных заболеваний.

3.2	Срок реализации программы: 2015 ‒ 2017 годы

3.3	Ресурсное обеспечение программы

В рамках программы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции и развитию объектов благоустройства на территории поселения Московский:

- средства бюджета поселения Московский;

- внебюджетные источники;

- бюджет г. Москвы.

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении №1.

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.

3.4	Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения

Координацию работ по реализации Программы осуществляет глава администрации поселения Московский.

Реализация программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют администрацию поселения Московский. Администрация поселения Московский готовит сводный отчет о ходе выполнения Программы.

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

3.5	Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация программы повысит уровень благоустройства и улучшит эстетическое состояние дворовых территорий.

Подпрограммой предусмотрено:

- Благоустройство территории микрорайона 3 г. Московский, территории микрорайона «Град Московский» г. Московский. реконструкция площади перед ДК “Московский”.

- Реконструкция площади перед ДК Московский».

- Модернизация, ремонт памятников 6 ед.

- Строительство и обустройство объектов благоустройства, в том числе:

  - организация, модернизация и ремонт МАФ 216 ед.;

  - модернизация детских игровых площадок 9 ед.;

  - организация, модернизация и ремонт детских игровых форм 45 ед.;

  - организация, модернизация и ремонт спортивных площадок 6 ед.;

  - организация, модернизация и ремонт спортивных форм 30 ед.;

  - организация, модернизация и ремонт прочих объектов.

- Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда на период 2015-2017 годы (далее программа)

4.1	Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В 2014 году площадь жилищного фонд поселения составляет 1143,3 тыс. кв. м. (увеличение на 12 тыс. кв. м. по отношению к предыдущему году) общей площади.

Ведется строительство нового микрорайона “Первый московский город парк” с общей площадью 1299,7 тыс.кв.м.

В связи с отсутствием свободных земель под организацию индивидуального жилищного строительства будет наблюдаться тенденция снижения площади жилых домов, построенных населением за счет собственных и (или) кредитных средств (ИЖС).

Отсутствует:

–	наличие ветхого и аварийного жилищного фонда;

–	переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;

–	площадь ликвидированного ветхого и аварийного жилищного фонда.

Мероприятия в области жилищного хозяйства:

–	обеспечение жилыми помещениями граждан, нуждающихся и состоящих на учете на улучшение жилищных условий, за счет увеличения площади муниципального жилищного фонда;

–	ремонт кровель многоквартирных жилых домов;

–	герметизация межпанельных швов многоквартирных жилых домов;

–	модернизация и ремонт фасадов, балконов многоквартирных жилых домов;

–	модернизация и ремонт лифтового хозяйства;

–	ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности;

–	замена и обслуживание внутридомового газового оборудования муниципального жилищного фонда.

4.2	Сроки реализации программы: 2015-2017 годы

4.3	Ресурсное обеспечение программы

В рамках программы предусматривается финансирование мер по модернизации, реконструкции и развитию объектов благоустройства на территории поселения Московский:

- средства бюджета поселения Московский;

- внебюджетные источники;

- бюджет г. Москвы.

Перечень мероприятий и объемы финансирования программы приведены в приложении №1.

Объемы финансирования программы рассчитаны исходя из необходимости достижения целевых индикаторов программы.

4.4	Механизм реализации программы, контроль за ходом ее выполнения

Координацию работ по реализации программы осуществляет глава администрации поселения Московский.

Реализация программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Исполнители Программы, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, анализируют ход исполнения мероприятий по своим направлениям деятельности и о результатах информируют администрацию поселения Московский. Администрация поселения Московский готовит сводный отчет о ходе выполнения программы.

Перечень мероприятий на предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

- Управление программой и контроль за ее реализацией

Формы и методы управления реализацией программы определяются администрацией поселения Московский.

Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий осуществляет администрация поселения Московский.

Администрация поселения Московский является:

- заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности исполнителей мероприятий программы.

Администрация поселения Московский осуществляет:

- разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального района и Московской области, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;

- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития секторов экономики и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации программы;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации проектов программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы, мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных и годовых отчетов, годового доклада о ходе реализации программы представительному органу местного самоуправления, осуществляющему контроль за ходом реализации муниципальной программы.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется главой администрации поселения Московский и администрацией поселения Московский.

- Приложение к программе

Приложение № 1. Мероприятия программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса поселение Московский на период 2015-2017 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к программе «Развитие жилищно-коммунального |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | комплекса поселение Московский |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на период 2015 -2017 годы» |
| Мероприятия программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поселения Московский на период 2015 -2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс.руб.) |
|  | Наименование объекта или мероприятия | Срок реализации | Общий объем финансирования, тыс. рублей | в том числе |  |  | Ожидаемый результат выполнения мероприятия | Примечание** (информация о реализации мероприятий и ответственных исполнителях) |
|  |  |  |  | Бюджет поселения Московский | планируемое привлечение средств |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджета г. Москвы | внебюд-жетных источни-ков |  |  |
| Всего по Программе, всего |  | 2015 г. план | 565 233,83 | 559 544,38 | 5 542,45 | 0,00 |  |  |
| запланировано тыс.руб |  | 2015 г. исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 1 277 180,91 |  | 2016 г. план | 340 958,85 | 340 958,85 | 0,00 | 0,00 | 1 271 491,46 |  |
| исполнено тыс.руб. |  | 2016 г. исполнение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 г. план | 370 988,23 | 370 988,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| % исполнения |  | 2017 г. исполнение |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по Подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация, реконструкция и развитие объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции, ремонту и модернизации объектов благоустройства | 2015 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка проектно-сметной документации по реконструкции площади перед Дворцом культуры микрорайона 1 г. Московский |  |
|  |  | 2016 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка проектно-сметной документации по обустройству мест массового отдыха мкр.3 "Юго-Западный" г. Московский |  |
|  |  | 2017 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка проектно-сметной документации по обустройству мест массового отдыха мкр.4 "Град Московский" г. Московский |  |
| 2 | Комплексное содержание и технологический ремонт объектов благоустройства , в том числе устройство дорожных неровностей с установкой знаков и нанесением разметки | 2015 | 84 760,00 | 84760,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание 55 дворов мкр.1 г. Московский, 6 дворов п. института полиомиелита, бульвар 1 и бульвар 2, учетные участки вне границ дворов, а также объекты мкр.3 и мкр.4, находящиеся на обслуживании администрации (содержание всех объектов благоустройства и озеленения, разметка внутриквартальных дорог и спецтехники у дома, установка ИДН |  |
|  |  | 2016 | 105 381,00 | 105 381,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 111 704,50 | 111 704,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Содержание и ремонт памятников и обелисков | 2015 | 1 400,00 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 | Приведение объектов культурного наследия в количества 11 шт. в надлежащее состояние и поддержание надлежащего состояния |  |
|  |  | 2016 | 1 484,00 | 1 484,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 1 573,04 | 1 573,04 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Ремонт детских и спортивных площадок в рамках подготовки к весенне-летнему периоду | 2015 | 2 597,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | Ремонт элементов детских и спортивных площадок, ограждений, МАФ |  |
|  |  | 2016 | 2 597,00 | 2 597,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 2 752,83 | 2 752,83 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Ремонт пешеходной дорожки от г. Московский к пос. Ульяновсокого Лесопарка | 2015 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | Устройство пешеходной дорожки протяженностью свше 900 п.м. |  |
| 6 | Ремонт существующих объектов благоустройства | 2015 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | Приведение внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожек, ограждений, цветников и т.д. в надлежащее состояние |  |
|  |  | 2016 | 13 486,00 | 13 486,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 14 295,16 | 14 295,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Вывоз мусора, ликвидация стихийных свалок | 2015 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 955,06 | 955,06 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Дератизация объектов благоустройства | 2015 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Двукратная дератизация газонов (весна-осень) |  |
|  |  | 2016 | 212,00 | 212,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 224,72 | 224,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | Подготовка проектно-сметной документации на мероприятия по благоустройству | 2015 | 13 390,00 | 13 390,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка ПСД по комплексному благоустройству территорий мкр.3 "Юго-Западный" и мкр. 4 "Град Московский" |  |
|  |  | 2016 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка ПСД по благоустройству территории населенных пунктов (деревни) |  |
|  |  | 2017 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка ПСД по благоустройству территории населенных пунктов (деревни) |  |
| 10 | Проведение работ по благоустройству территории г. Московский | 2015 | 179 640,00 | 179 640,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ по комплексному благоустройству следующих объектов: - дворовая территория вблизи дд.19 и 20 мкр.1 (общая площадь - 9800,00 кв.м.); - мкр.3 "Юго-Западный" (общая площадь - 206800,0 кв.м.); - мкр.4 "Град Московский" (общая площадь - 409300,0 кв.м.). |  |
|  |  | 2016 | 88 900,00 | 88 900,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ по комплексному благоустройству мкр.3 "Юго-Западный" и населенных пунктов (деревни) |  |
|  |  | 2017 | 103 100,00 | 103 100,00 | 0,00 | 0,00 | Проведение работ по комплексному благоустройству мкр.4 "Град Московский" и населенных пунктов (деревни) |  |
| 11 | Подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по устройству детских и спортивных площадок | 2015 | 2 448,70 | 2 448,70 | 0,00 | 0,00 | Устройство покрытий, оборудования детских и спортивных площадок: - г. Московский мкр.1 у д.1 (на месте сноса водонапорной башни) ; - в Новом Картмазово |  |
|  |  | 2016 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Устройство покрытий, оборудования детских и спортивных площадок на территории жилой застройки населенных прунктов (деревни) |  |
|  |  | 2017 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Устройство покрытий, оборудования детских и спортивных площадок на территории жилой застройки населенных прунктов (деревни) |  |
| 12 | Выполнение работ по объектам благоустройства за счет софинансирования расходов (предоставление субсидии из бюджета города Москвы) | 2015 | 3 834,00 | 491,55 | 3 342,45 | 0,00 | Устройство детской площадки у д.6 мкр.3 "Юго-Западный" г. Московский |  |
| 13 | Устройство пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений | 2015 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство территории с устройством пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений и прочих объектов на территории поселения (у д.27 мкр.1 г. Московский, обустройство территории у родников 2 шт. в д. Мешково и 1 шт. в д. Лапшинка) |  |
|  |  | 2016 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство территории с устройством пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений и прочих объектов на территории поселения |  |
|  |  | 2017 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | Обустройство территории с устройством пешеходных дорожек, тротуаров и ограждений и прочих объектов на территории поселения |  |
| 16 | Санитарная опиловка зеленых насаждений | 2015 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 561,80 | 561,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 17 | Отлов безнадзорных животных | 2015 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 424,00 | 424,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 449,44 | 449,44 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | Демонтаж автоукрытий, эвакуация и верменное хранение автотранспорта | 2015 | 1 282,50 | 1 282,50 | 0,00 | 0,00 | Устранение брошенного и разукомплектованного транспорта на территории поселения Московский: - 25 автомобилей эвакуировано; - 20 автомобилей запланировано к эвакуации; Стоимость хранения - 100р./сут. |  |
|  |  | 2016 | 1 359,45 | 1 359,45 | 0,00 | 0,00 | Устранение брошенного и разукомплектованного транспорта на территории поселения Московский: хранение 45 машин в год; Стоимость хранения - 100р./сут. |  |
|  |  | 2017 | 1 441,02 | 1 441,02 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 19 | Приобретение и устройство малых архитектурных форм, элементов благоустройства и праздничного оформления | 2015 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 2 165,00 | 2 165,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Приобретение и высадка объектов озеленения (цветочная рассада, луковичные, кустарники, саженцы) | 2015 | 2 740,00 | 2 740,00 | 0,00 | 0,00 | Комплексное озеленение территории г. Московский: - цветочная рассада на площади 1548,03 кв.м. (расчет: 65 шт. на 1 кв.м., цена 16 р./ед.); - луковичные на площади 326,2 кв.м. (расчет: 65 шт. на 1 кв.м.. Цена 12 р./ед.); - дополнительно рассада к Дню города - 30% общей площади; - 100 саженцев (средняя стоимость - 3347,2 за 1 шт. |  |
|  |  | 2016 | 2 904,40 | 2 904,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 3 078,66 | 3 078,66 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 21 | Проведение мероприятий в рамких месячника благоустройства и подготовки территории к праздничным дням | 2015 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 1 007,00 | 1 007,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 22 | Приобретение грунта в рамках озеленения, приобретение декоративной крошки, щебня и т.д. | 2015 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 23 | Прочие работы, услуги в области благоустройства | 2015 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 550,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 550,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Модернизация, реконструкция и развитие жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по ремонту кровель многоэтажных жилых домов | 2015 | 38 668,00 | 38 668,00 | 0,00 | 0,00 | г. Московский мкр.1 дд. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 корп. 1 (18 домов) |  |
|  |  | 2016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | г. Московский, по предписаниям жилищной инспекции, обращениям граждан |  |
|  |  | 2017 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | г. Московский, по предписаниям жилищной инспекции, обращениям граждан |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту кровли за счет софинансирования расходов (г. Московский, мкр.1, д.30, корп.2) (предоставление субсидии из бюджета города Москвы) | 2015 | 2 248,43 | 48,43 | 2 200,00 | 0,00 | г. Московский мкр.1 д. 30 корп.2 |  |
| 3 | подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по ремонту фасадов многоэтажных жилых домов | 2015 | 143 200,00 | 143200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 этап: г. Московский мкр.1 дд. 21, 23, 44, 43 корп.1, 43 корп.2; 2 этап: п. института полиомиелита дд.1, 2, 3, 4, 5, 6; г. Московский мкр.1 дд. 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 12, 13, 14, 18, 22/1, 28, 29, 30 корп.1, 30 корп.2, 32, 33, 35, 40, 41 (33 дома) |  |
|  |  | 2016 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | г. Московский, по предписаниям жилищной инспекции и актам обследования |  |
|  |  | 2017 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0 | 0,00 | г. Московский, по предписаниям жилищной инспекции и актам обследования |  |
| 4 | подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по ремонту инженерных систем (ГВС, ХВС, ЦО, канализация) мнгоэтажных жилых домов | 2015 | 45 940,00 | 45940,00 | 0,00 | 0,00 | Подготовка ПСД по развязке транзитных трубопроводов (по необходимости) с устройством общедомовых приборов учета ЦО и ГВС: г. Московский мкр.1 дд. 5а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22к.1, 22к.2, 23, 23г, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30к.1, 30к.2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43к.1, 43к.2, 44, 45 (3 200,00); Выполнение работ по ремонту инженерных систем (ЦО, ГВС, ХВС, канализация) с развязкой транзитных трубопроводов и устройством общедомовых приборов учета ЦО и ГВС (по необходимости): г. Московский, мкр.1, дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, п. института полиомиелита дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (42 740,00). |  |
|  |  | 2016 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | подготовка проектно-сметной документации и выполнение работ по ремонту подъездов многоэтажных жилых домов | 2015 | 8 375,20 | 8 375,20 | 0,00 | 0,00 | г. Московский мкр.1 дд. 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 14 (8 домов, 29 подъездов) |  |
|  |  | 2016 | 23 050,00 | 23 050,00 | 0,00 | 0,00 | г. Московский мкр.1 дд. 18. 26. 27. 30/2. 34. 40. 32. 41, 24, 25 п. институт полиомиелита дд. 5. 6 (13 дом, 40 подъездов) |  |
|  |  | 2017 | 23 050,00 | 23 050,00 | 0,00 | 0,00 | г. Московский мкр.1 дд. 17. 19. 21. 36. 37. 38. 39.16.20.23.30/1.31.8.5А.42.22/1 (16 дом, 43 подъездов) |  |
| 6 | содержание свободных жилых помещений муниципального фонда | 2015 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | установка подъемных платформ и раздвижных пандусов для людей с ограниченными способностями в подъездах многоэтажных жилых домов | 2015 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | г. Московский мкр.1 д.5а - 1 шт.; г. Московский мкр.1 д.37 - 1 шт.; г. Московский мкр.3 д.1 - 1 шт. |  |
|  |  | 2016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2017 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | установка индивидуальных приборов учета расхода воды в муниципальных жилых квартирах | 2015 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 400 приборов учета по средней цене 3900,00 руб. за две ед. Установка по заявлениям жителей. Всего 1510 муниципальных квартир |  |
|  |  | 2016 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 500 приборов учета по средней цене 3900,00 руб. за две ед. Установка по заявлениям жителей. Всего 1510 муниципальных квартир |  |
|  |  | 2017 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 500 приборов учета по средней цене 3900,00 руб. за две ед. Установка по заявлениям жителей. Всего 1510 муниципальных квартир |  |